ПРОЕКТ КОНТРАКТА № ____________

Выполнение работ по капитальному ремонту здания для нужд МКОУ

«Бабаюртовская СОШ №3 им. А.З. Мартункаева»

ИКЗ 193050500282805050100100010004332243

| с.Бабаюрт | «__» ___________ 2019 года |
| --- | --- |

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Бабаюртовская СОШ №3 им. А.З. Мартункаева», именуемое далее «Заказчик», в лице директора Будаевой Лайлы Хабиловны, действующей на основании Устава с одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ                    «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам определения поставщика в форме электронного аукциона (Протокол № ______ от «__» ______ 2019г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту здания для нужд МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3 им. А.З. Мартункаева» с. Бабаюрт ул. И.Казака 80, в соответствии с проектно-сметной документацией , в объеме, утверждённом локальным сметным расчетом , а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Контракт заключен за счет средств республиканского и муниципального бюджета.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта своими силами или с привлечением субподрядных организаций.

В случае привлечения субподрядных организаций, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика в соответствии со статьёй 706 Гражданского кодекса Российской Федерации. Привлечение субподрядчиков, соисполнителей не влечёт изменения Цены Контракта или объёмов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, соисполнителями и их стоимость Генеральный подрядчик указывает в отчётной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчётов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (_____) рублей _____ (____) копеек, в том числе НДС – _____ процентов, (далее – Цена Контракта) (Если НДС не облагается в силу специального налогового режима, указывать: «НДС не облагается» на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС)).

Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2 Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях .

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость выполнения работ, заработную плату, эксплуатацию машин и механизмов, стоимость материалов, расходы на перевозку, поставку необходимых материалов и оборудования, работы субподрядных организаций, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Превышение Подрядчиком сметных объёмов и стоимости работ оплачивается Подрядчиком за свой счёт.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёмов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Расчёт по Контракту осуществляется в рублях путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика на основании надлежаще оформленных и подписанных сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), акта сдачи-приёмки работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставления подписанных актов на скрытые работы, в течение 5 рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приёмки выполненных работ, с учетом положений пункта 2.7 Контракта.

Заказчик осуществляет расчёт за выполненные работы путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), акта сдачи-приёмки работ , справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов на скрытые работы.

Оплата производится Заказчиком за фактически выполненные работы.

Идентификационный код закупки: 193050500282805050100100010004332243

В случае изменения своего расчётного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несёт.

2.6. В случае уменьшения ранее доведённых в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по объёму работ, предусмотренных Контрактом.

2.7. В случае начисления Подрядчику неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату фактически выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустойки.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

-сроки работ: 15 дней с даты заключения Контракта.

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечёт прекращение неисполненных обязательств сторон.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями Контракта. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

4.1.4. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ.

4.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объёма и стоимости этих работ.

4.1.6. Осуществить оплату по настоящему Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

4.1.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных разделом 8 настоящего Контракта.

4.1.8. Для проверки соответствия качества выполняемых работ привлекать экспертов, экспертные организации выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2.3. При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объёма и стоимости выполненных Подрядчиком работ Акту сдачи-приёмки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

4.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 8.3 Контракта.

4.2.6. Представлять Подрядчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения адреса. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, надлежащим адресом Заказчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

4.2.7.  Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения работ.

4.2.8. Провести экспертизу выполненных Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки работ в установленном Контрактом порядке.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты надлежаще выполненных работ.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

4.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.5. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта своими силами или с привлечением субподрядных организаций.

По согласованию с Заказчиком привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, соисполнителями.

4.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчётную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

4.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

4.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приёмке работ и в течение гарантийного срока, за свой счёт.

4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

4.4.5. Осуществлять фотофиксацию выполняемых работ, предусмотренных Контрактом, в которой отражается ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ в соответствии с Техническим заданием.

4.4.6. При проведении работ в случае повреждения оборудования Заказчика, инженерных и иных коммуникаций восстановить или возместить в полном объеме стоимость причиненного ущерба за свой счёт.

4.4.7. Разработать проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядчиков; контролировать сроки выполнения субподрядчиками своих обязательств.

5. Порядок и сроки осуществления приёмки заказчиком выполненной работы

(её результатов), а также порядок и сроки оформления результатов такой приёмки

5.1. Приёмка выполненных работ осуществляется в течение 5 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, с составлением актов сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2,), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с обязательным приложением актов на скрытые работы, сертификатов и паспортов на используемые материалы, материалов фотофиксации, осуществлённой в соответствии с подпунктом 4.4.5 пункта 4.4 Контракта.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.1 Контракта, Заказчик, в соответствии с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, обязан провести экспертизу результатов произведённых работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов произведённых работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. По результатам проведенной экспертизы оформляется экспертное заключение.

5.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после оформления экспертного заключения, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объёма и качества (явные недостатки) требованиям, изложенным в настоящем Контракте.

5.4. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным:

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приёмки выполненных работ, либо

- запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненной работы, либо

- мотивированный отказ от принятия выполненной работы, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

5.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.

5.6. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков результатов работ, Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе Заказчиком, устранить указанные недостатки (произвести доработки) за свой счёт и передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчёт об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приёмки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. Со дня направления Заказчиком мотивированного отказа (п. 5.4 Контракта) и по день принятия Заказчиком работ (п. 5.7 Контракта) начисляется пеня за просрочку исполнения Подрядчиком своих обязательств (п. 7.6 Контракта).

5.7. В случае если по результатам рассмотрения отчёта, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков (выполнении доработок) в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приёмки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 5.4 Контракта.

5.8. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приёмки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счёт на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.4.2 Контракта. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту в полном объёме.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счёт в течение 3 (трёх) дней с момента получения письменной претензии Заказчика с перечнем выявленных недостатков, либо согласовать с Заказчиком иной срок устранения замечаний и устранить их в этот срок.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения (невыполнения, неоказания) объёма работ (услуг) и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.

7.10. В случаях выявления в рамках контроля за ходом выполнения работ, за расходованием денежных средств, осуществляемого Заказчиком, а также выявления в ходе проверок, проводимых уполномоченными контрольными органами фактов нецелевого, неэффективного расходования бюджетных средств, завышения сметной стоимости, объёмов выполненных работ, неправильного применения расценок, фактов замены работ не предусмотренными сметной документацией, а также иных фактов, повлёкших причинение ущерба Заказчику, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации различных уровней, Подрядчик, осуществляет возврат денежных средств в размере равном размеру неэффективно израсходованных бюджетных средств согласно выявленным нарушениям, в течение пяти банковских дней (со дня получения уведомления) на счёт Заказчика указанный в разделе 15 Контракта.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

8.2.1. Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

8.2.2. Подрядчик неоднократно нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом;

8.2.3. Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Подрядчиком условий Контракта стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок.

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать стороной Контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчику, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта Подрядчиком выполнены следующие действия:

- устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения;

- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

8.7.1. Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, в разумный срок не примет необходимых мер для устранения указанных обстоятельств;

8.7.2. Заказчиком нарушены обязанности по Контракту, и это препятствует исполнению Контакта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

8.8. В отношении порядка и сроков расторжения Контракта Подрядчиком в одностороннем порядке применяются пункты 8.4-8.5 настоящего раздела, за исключением положения о размещении решения в единой информационной системе.

8.9. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путём подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

8.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

8.11. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объем выполненных работ, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.

8.12. В случае расторжения настоящего Контракта оплата производится Заказчиком за фактически выполненный и подтвержденный объем работ.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1.	Принять к сведению, что Подрядчик внёс обеспечение исполнения Контракта на сумму 297 020 (двести девяноста семь тысяч двадцать) рублей 20 копеек, определённую в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в форме___________, (банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.).

Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих обязательств по Контракту.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на неисполнение обязательств по Контракту. Право требования Заказчиком удержания денежных средств из обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

9.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.5. Обеспечение исполнения Контракта в форме залога денежных средств возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работ. Денежные средства возвращаются на расчетный счёт Подрядчика.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтверждённых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договорённости Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скреплённых печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и её полный и обоснованный расчёт.

11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному её рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде РД.

12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2019 года включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.

12.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта, указанная в части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о Контракте должна быть направлена Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в Реестре контрактов.

12.3. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

12.3.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объёма и качества выполняемых работ.

12.3.2. При увеличении или уменьшении по предложению Заказчика предусмотренных настоящим Контрактом объёма выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

12.3.3. При уменьшении ранее доведённых до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. В этом случае Сторонами согласовываются новые условия настоящего Контракта, в том числе о цене и (или) сроках исполнения настоящего Контракта и (или) объёмах выполняемых работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме, и информация о них подлежит размещению в Реестре контрактов. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения информация о внесённых в Контракт изменениях, должна быть направлена Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в Реестре контрактов.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 15 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений по почте, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтверждённого отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Положения настоящего пункта не применяются для случая, предусмотренного пунктом 8.4 Контракта.

13.2. Контракт заключён в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 83.2.  Федерального закона № 44-ФЗ.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Выполнение в полном объёме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон